УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

городского округа Электросталь Московской области

_________________ О.Н. Елихин

Отчет

по результатам проведения проверки законности и результативности использования средств бюджета на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок ТКО на территории городского округа Электросталь Московской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2023 г.

06.12.2023 г.									           г. Электросталь

На основании распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области от 16.10.2023 №32р-КСП проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок ТКО на территории городского округа Электросталь Московской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2023году.

Проверка проведена в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Электросталь Московской области и в соответствии с п.2.18 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области на 2023 год.

Проверка проведена в период с 18.10.2023 по 29.11.2023.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

Предмет контрольного мероприятия: расходы средств бюджета городского округа на выполнение работ в рамках муниципального контракта от 20.06.2023г. №37/2023 на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок ТКО на территории городского округа Электросталь Московской области. Заказчик – Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области. Исполнитель - Индивидуальный предприниматель Семенов Данила Николаевич. Цена контракта по результатам проведения торгов составила - 1 483 380,00 руб. (снижение НМЦК на 38,50%).

Согласно п.3 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) число членов комиссии при осуществлении закупки должно быть не менее чем три человека. Нарушений не установлено.

Заказчиком данная закупка была внесена в план-график закупок товаров, работ и услуг на 2023 год и размещена в ЕИС.  Нарушений не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ    Заказчиком размещено в ЕИС извещение в установленные сроки вместе с соответствующими электронными документами. Извещение содержит всю необходимую информацию, указанную в ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Нарушений нет.

Описание объекта закупки (техническое задание), составлено с соблюдением требований ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Нарушений не установлено.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен с применением ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. Нарушений не установлено.

Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению составлены с соблюдением требований законодательства по закупкам. Нарушений не установлено.

Порядок рассмотрения и оценки заявок составлены с соблюдением требований законодательства по закупкам. Нарушений не установлено.

Проект контракта составлен исходя из потребностей Заказчика, требований извещения и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. Нарушений нет.

Электронный аукцион проведен в соответствии с установленной законом процедурой. Сроки соответствуют законодательству. Нарушений не установлено.

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) отправлен оператору электронной площадки и размещен на ЕИС. Сроки не нарушены. Протокол оформлен в соответствии с законодательством, подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Нарушений нет.

Проект контракта размещен в ЕИС. Сроки не нарушены. Проект контракта содержит всю информацию, указанную в п.2 ч.2 статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. Нарушений нет.

Контракт сторонами подписан и размещен в ЕИС. Нарушений нет.

Согласно п.2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контракт должен содержать условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Условие выполнено.

Победитель - Индивидуальный предприниматель Семенов Данила Николаевич в 2019 году был включен в реестр недобросовестных поставщиков. На момент заключения контракта был исключен из вышеуказанного реестра.

Вся информация, предусмотренная п.3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ размещена в ЕИС. Дополнительное соглашение к вышеуказанному муниципальному контракту также размещено в ЕИС. Нарушений сроков размещения не установлено.

Однако, в нарушение ч.3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ Заказчиком не в полном объеме была направлена в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информация по исполнению Контракта, а именно не размещены результаты проведения экспертизы.

Контрольной группой была проведена проверка исполнения условий контракта и порядка размещения исполнительной документации в ПИК-ЕАСУЗ. Требования п.7 Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением Правительства МО от 27.12.2013 №1184/57 соблюдены. Вся информация размещена в ПИК ЕАСУЗ. Нарушений нет.

## На момент проверки работы по обустройству контейнерных площадок ТКО на территории городского округа Электросталь Московской области Подрядчиком выполнены не в полном объеме, а именно на 54%. Согласно условиям контракта, срок окончания выполнения работ Подрядчиком - 30.09.2023г.  Требование об уплате неустойки Заказчиком было выставлено. Заказчиком претензионная работа ведется.

Контрольной группой была проведена проверка фактического выполнения работ по обустройству контейнерных площадок ТКО. По результатам фактического обследования установлено:

- по адресу ул. Карла Маркса, д. 56 отсутствует одна стойка металлического каркаса и облицовка профлистом размером 1,85м*2м;

-по адресу ул. Советская, д. 14 контейнерная площадка не соответствует указанным в контракте размерам;

-по адресам ул. Журавлева, д.19, к. 1, ул. Металлургов, д. 6/1, ул. Николаева, д. 30 контейнерные площадки не установлены.

Сроки исполнения контракта Подрядчиком нарушены. Как было указано выше претензионная работа ведется. Оплату следует произвести с учетом вышеизложенных фактов.

Инспектор Контрольно-счетной палаты

городского округа Электросталь

Московской области					     		      О.С. Щербакова